| Критерий сравнения | Классический IT-проект (CRM-система) | Финтех-проект (мобильный банк/P2P-платформа) |
| --- | --- | --- |
| 1. Регуляторное соответствие (Compliance) |  |  |
| Уровень регулирования | Базовый (стандарты данных, корпоративные политики) | Максимальный (ЦБ РФ, ФСФР, Роспотребнадзор, Роскомнадзор) |
| Государственные проверки | 1-2 в год (внутренние аудиты) | Ежеквартальные инспекции ЦБ + внеплановые проверки |
| AML/KYC требования | Не требуются | Обязательна идентификация клиентов (3 уровня), мониторинг подозрительных операций |
| GDPR/PDPA соответствие | Необходимо для EU/Asia | Необходимо + ФЗ-152 (РЗ о ПДн), ФЗ-149 (Об информации) |
| Период согласования | 2-4 недели (отдел ИБ) | 6-12 месяцев (взаимодействие с регуляторами) |
| Стоимость compliance | 5-10% бюджета | 25-40% бюджета |
| 2. Управление рисками |  |  |
| Финансовые риски | Отсутствуют | Системные риски (краха платформы = потеря активов клиентов) |
| Размер потенциальных убытков | Упущенная прибыль, репутация | Миллиарды рублей (клиентские деньги, штрафы ЦБ) |
| Операционные риски | Простой системы (SLA 99.5%) | Отказ системы приводит к блокировке счетов, панике клиентов |
| Репутационные риски | Средние (потеря клиентов) | Критические (публичный скандал = блокировка ЦБ) |
| Кредитные риски | Минимальные | Высокие (если платформа даёт кредиты или работает с маржинальными счётами) |
| Валютные риски | Отсутствуют | Критические (если работа с иностранной валютой) |
| Риск отмывания денег | Отсутствует | Системный (штрафы до ₽1млн за нарушение) |
| 3. Требования к безопасности (Security) |  |  |
| Стандарты | ISO 27001, OWASP | PCI DSS (обязателен), ISO 27001, FIDO2, ГОСТ 34.10 |
| Шифрование данных | AES-256 (в основном) | AES-256 + RSA-4096 + ГОСТ криптография |
| Хранение паролей | Хеширование + соль | Криптографические ключи, двухфакторная аутентификация |
| Требования к инфраструктуре | Может быть облачное решение | Только в РФ, собственные ДЦ или аккредитованные Минцифры провайдеры |
| Аудиты безопасности | 1-2 в год (внутренние) | Ежеквартально (внешние penetration testing) + ежегодный внешний аудит |
| Время реагирования на инцидент | 24-48 часов | 4 часа (критический инцидент), 1 час (с потерей денег) |
| Резервное копирование | RPO 6-24 часов | RPO <30 минут, RTO <4 часов |
| Мониторинг транзакций | В реальном времени для бизнеса | В реальном времени (микросекундный анализ для обнаружения фрода) |
| Требуемые сертификаты | ISO 27001, ISO 9001 | PCI DSS Level 1, ISO 27001, лицензия ЦБ |
| 4. Жизненный цикл проекта и методологии |  |  |
| Основная методология | Agile, Scrum, Kanban | Hybrid (Agile для разработки + Waterfall для compliance/регуляции) |
| Спринты | 2-4 недели, гибкие требования | 4-8 недель, требования зафиксированы юристами |
| Возможность быстрого развёртывания | Да (MVP за 3-6 месяцев) | Нет (минимум 12-18 месяцев до первого релиза) |
| Этап сертификации | Не требуется | Обязателен (3-6 месяцев перед запуском) |
| Документирование | Минимальное (Agile принципы) | Максимальное (каждая транзакция, каждое решение задокументировано) |
| Откаты версий | Возможны (за часы) | Запрещены (консервативный подход, версионирование по блокчейн-принципу) |
| Обновления | Еженедельно-ежедневно | 1-4 раза в месяц (с согласованием ЦБ) |
| Полная подготовка к запуску | 6-12 месяцев | 24-36 месяцев |
| 5. Интеграции с внешними системами |  |  |
| Количество интеграций | 5-15 систем | 20-50+ систем |
| Платёжные шлюзы | Stripe, PayPal (если нужно) | SPFS, SWIFT, РПС (Мир, СБП), Альфа-Банк, Сбербанк API |
| Процесс согласования интеграций | 1-4 недели | 3-12 месяцев (для каждого партнёра) |
| Криптография интеграций | Стандартная (TLS/SSL) | Банковская (SWIFT формат, ГОСТ, электронные подписи) |
| Регулярная переаутентификация | Нет | Обязательна (каждая интеграция с ЦБ требует переаутентификации каждый год) |
| Критичность интеграций | Приятно, но не обязательно | Критична (без них система не может работать) |
| Резервные каналы | Желательны | Обязательны (для каждого платёжного канала) |
| 6. Монетизация и бизнес-модель |  |  |
| Связь IT и финансовых потоков | Слабая (IT поддерживает бизнес) | Прямая (IT система = финансовые потоки) |
| Бизнес-модель | Лицензия, SaaS, внутреннее использование | Лицензия ЦБ + комиссии, spreads, проценты на вклады |
| Финансовые потоки | Отсутствуют в системе | Все операции = реальные денежные переводы |
| Аудит финансов | Стандартный (по МСФО) | Микротранзакционный (каждая операция аудируется) |
| Сроки денежных расчётов | T+1, T+2 дня | T+0 (расчёты в реальном времени или T+1) |
| Комиссионные сборы | Фиксированные | Переменные (зависят от объёма, типа операции, региона) |
| Финансовая ответственность | Компания отвечает за функционал | Компания отвечает за каждый потерянный рубль клиента |
| Страхование | Cyber insurance (опционально) | Обязательное (страхование вкладов, операционные риски) |
| 7. Требования к команде |  |  |
| Размер команды | 10-30 человек | 30-80+ человек |
| Требуемые сертификаты | SCRUM Master, DevOps сертификаты | SCRUM Master + Certified AML Specialist, Banking Certification |
| Специальные компетенции | Web/Mobile разработка | Криптография, финансовые рынки, знание ФЗ-115, ФЗ-394 |
| Оборот кадров | 15-20% в год | 5-10% в год (высокая зарплата удерживает) |
| Среднегодовая зарплата (Senior разработчик) | ₽150-250K | ₽300-500K |
| 8. Толерантность к ошибкам (Fault Tolerance) |  |  |
| Последствия сбоев системы | Потеря данных, простой функций | Потеря денег клиентов, паника, рейд ЦБ |
| Время восстановления SLA | 99.5-99.9% (2-43 часа в год простоя) | 99.99-99.999% (<52 минут в год простоя) |
| RTO (Recovery Time Objective) | 24 часа | <4 часов |
| RPO (Recovery Point Objective) | 6-24 часов | <30 минут |
| Допустимое количество критических багов | 2-5 в год | 0 (ноль) в production |
| Процедура откката | Откатить версию за 30 минут | Нельзя откатить (необратимо) |
| Резервные каналы обработки | Опционально | Обязательно (ручная обработка платежей, если система упадёт) |
| Штраф за downtime | Репутационный | Финансовый (₽50K-1M за час простоя) + штраф ЦБ |
| Страхование сбоев | Опционально | Обязательно (cyber insurance, business continuity) |
| Критичные инциденты | 5-10 в год | 0-1 в год (целевой показатель) |
| Восстановление репутации | 1-6 месяцев | 1-3 года |

Другие проекты

| Критерий | E-commerce платформа (Shopify/Ozon) | Криптобиржа (Binance/Coinbase) |
| --- | --- | --- |
| 1 Регуляторное соответствие (Compliance) |  |  |
| Основные регуляторы | Роспотребнадзор, ФНС, Роскомнадзор | ЦБ РФ, Росфинмониторинг, FATF, SEC (США), MiCA (ЕС) |
| Лицензирование | Регистрация ИП/ООО, онлайн-касса | Лицензия на криптоактивы + VASP регистрация (6–24 мес.) |
| AML/KYC требования | Для платежей >100K ₽ (115-ФЗ) | Обязательно для всех пользователей (Travel Rule) |
| Защита персональных данных | 152-ФЗ, PCI DSS (для карт) | 152-ФЗ + требования к хранению ключей + FATF |
| Отчётность регуляторам | ФНС (налоги), Росстат | Ежемесячная по криптооперациям + подозрительным транзакциям |
| Аудит соответствия | По инициативе (ISO 27001 опционально) | Обязательный Proof of Reserves + ежегодный аудит |
| 2 Управление рисками |  |  |
| Природа основных рисков | Операционные, логистические, возвраты | Рыночные, ликвидности, взлом кошельков, регуляторные |
| Матрица рисков | Стандартная бизнес-матрица | Расширенная с VaR-моделированием и стресс-тестами |
| Риск-аппетит | Определяется бизнесом | Лимитируется регулятором + внутренними лимитами |
| Управление кредитным риском | Возвраты, chargeback | Маржин-коллы, ликвидационные движки, страховые фонды |
| Управление ликвидностью | Товарные запасы, кассовый разрыв | Резервы крипты + фиата + горячие/холодные кошельки |
| Страхование рисков | Товарное, киберстрахование | Обязательное страхование депозитов (до $250K в США) |
| Репутационные риски | Возвраты, негативные отзывы | Взлом = потеря доверия навсегда (пример FTX) |
| 3 Требования к безопасности (Security) |  |  |
| Стандарты безопасности | PCI DSS Level 1, ISO 27001 | SOC 2 Type II, ISO 27001, CCP (Crypto Currency Security Standard) |
| Шифрование данных | TLS 1.2+, AES для БД | TLS 1.3+, AES-256, MPC для ключей, ГОСТ для РФ |
| Хранение ключей | SSL-сертификаты, API-ключи | 95% средств в холодных кошельках + HSM + мультиподпись |
| Аутентификация | Логин/пароль, 2FA (опционально) | Обязательная 2FA/3FA, аппаратные ключи, биометрия |
| Контроль доступа | RBAC для сотрудников | RBAC + мультисиг для транзакций + сегрегация ключей |
| Мониторинг угроз | WAF, базовый SIEM | 24/7 SOC + мониторинг блокчейна + AML-скрининг |
| Пентесты и аудиты | По графику (раз в год) | Обязательные ежеквартальные + Bug Bounty ($100K–$10M) |
| Защита от DDoS | Cloudflare, Akamai (рекомендовано) | Обязательно (критическая инфраструктура финансов) |
| 4 Жизненный цикл и методологии |  |  |
| Преобладающая методология | Agile/Scrum (быстрые итерации) | Hybrid + Security Waterfall для критических изменений |
| Гибкость изменений | Высокая (деплой несколько раз в день) | Ограничена (изменения в движке требуют аудита) |
| Документация | Техническая + пользовательская | + Proof of Reserves +Whitepaper + регуляторная |
| Этапы согласования | Внутренние (PM/CTO) | Внешние (аудиторы, регуляторы, совет директоров) |
| Время на сертификацию | Не требуется | 6–24 месяца (лицензии в разных юрисдикциях) |
| Частота релизов | Daily/Weekly (CI/CD) | Weekly/Monthly (после security review) |
| Управление изменениями | Jira, GitHub | Formal Change Board + криптографическое подписывание |
| Тестирование перед релизом | Unit, integration, E2E | + Smart contract audit + формальная верификация |
| 5 Интеграции |  |  |
| Количество внешних систем | 10–50 (платежи, логистика, ERP) | 50–200+ (блокчейны, оракулы, ликвидность, фиат) |
| Типы интеграций | Платёжные шлюзы, 1С, доставку | 100+ блокчейнов, ноды, оракулы, банковские шлюзы |
| Протоколы обмена | REST, GraphQL, webhooks | JSON-RPC, WebSocket, FIX, протоколы блокчейнов |
| Время на интеграции | 2–6 месяцев | 12–36 месяцев (интеграция каждого блокчейна) |
| Зависимость от партнёров | Высокая (платежи, логистика) | Критическая (ликвидность, банковские корреспонденты) |
| SLA партнёров | 99.5–99.9% | 99.99%+ с финансовыми гарантиями |
| Резервирование каналов | Опционально | Обязательно (множественные ноды + RPC-провайдеры) |
| Тестирование интеграций | Sandbox среды | Testnet + Mainnet fork + аудит смарт-контрактов |
| 6 Монетизация и бизнес-модель |  |  |
| Источник дохода | Комиссия с продаж, подписка | Trading fee, листинг, стейкинг, кредитование |
| Связь с финансовыми потоками | Посредник (деньги у эквайера) | Кастодиан (деньги/крипта на балансе биржи) |
| Маржинальность | 10–25% (низкая из-за конкуренции) | 30–60% (высокая, но волатильная) |
| Время окупаемости | 18–48 месяцев | 24–72 месяца (зависит от рынка) |
| LTV клиента | 1–5 лет (зависит от ниши) | 2–10 лет (активные трейдеры) |
| CAC (стоимость привлечения) | $20–200 | $100–1000+ (конкуренция за трейдеров) |
| Регулирование тарифов | Свободное ценообразование | Частью регулируется (транспарентность комиссий) |
| Прозрачность для клиента | Условия оферты | Обязательное раскрытие рисков + Proof of Reserves |
| 7 Требования к команде |  |  |
| Базовый состав | PM, разработчики, QA, дизайнер, маркетолог | Все выше + блокчейн-инженеры, криптографы,合规 |
| Размер команды | 20–100 человек | 100–1000+ человек (Binance ~8000 в 2025) |
| Доменные эксперты | E-commerce, логистика, маркетинг | Блокчейн, криптография, Trading, регуляторика |
| Требования к разработчикам | Web, mobile, backend | + Solidity, Rust, Go, криптографические протоколы |
| Обязательные роли в штате | По усмотрению | CISO, Head of Compliance, AML-офицер, аудиторы |
| Обучение команды | По желанию | Обязательное ( sécurité, AML, новые блокчейны) |
| Проверка сотрудников | Стандартная | Усиленная (СБ, проверка на инсайдерскую торговлю) |
| Зарплатный уровень | Рыночный IT | Рыночный IT + 50–100% премия (дефицит кадров) |
| 8 Толерантность к ошибкам (Fault Tolerance) |  |  |
| Последствия сбоя | Недозаказ, потеря заказа | Прямая потеря средств пользователей (необратимо) |
| Допустимое время простоя | 1–4 часа (не в пик) | < 5 минут (торги 24/7/365) |
| RTO (Recovery Time Objective) | 1–2 часа | < 5 минут |
| RPO (Recovery Point Objective) | 5–15 минут | 0 (никакой ордер не должен потеряться) |
| Резервирование инфраструктуры | Active-Passive | Active-Active-Active (гео-распределённое) |
| Тестирование отказоустойчивости | По графику (раз в квартал) | Еженедельно + симуляция атак + ликвидационные тесты |
| План восстановления (DRP) | Внутренний документ | Регламентированный + аудит + страховые требования |
| Финансовые потери от сбоя | Возвраты + репутация | Прямые потери + иски + регуляторные действия + delisting |